Cuenta Pública 2019

Indicadores de Resultados

Al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

Ente Público: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN.

Indicadores de Resultado

Las actividades realizándose en el periodo al 31 de Marzo de 2019, representan incrementos positivos en los indicadores de gestión de la JEDEY. Implica que se atiende a personas que se encuentran en una situación de rezago eléctrico y ahora estamos participando en beneficio social para los habitantes de las localidades al mejorar su calidad de vida con la construcción de infraestructura básica eléctrica.

Las acciones que se han programado con recurso del Ramo 33 FISE como sigue:

Número de beneficiarios totales personas: 792.-

Número de postes de ampliaciones eléctricas instalándose: 243.-

INDICADOR 1:

Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas.

Fórmula:

A= (B/C)*100

Variables:

A= Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas.

B= Total de kilómetros de redes eléctricas ampliadas.

C= Total de kilómetros de redes de redes eléctricas programadas a ampliar durante el año.

Sustitución:

Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas= (Total de kilómetros de redes eléctricas ampliadas/Total de kilómetros de redes de redes eléctricas programadas a ampliar durante el año)*100

Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas= (13.2228/13.2228)*100

= 100%

11 son las localidades en atención en proceso de ejecución por la Junta con recursos del Ramo 33 FISE.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.