Programas y Proyectos de Inversión

Al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Ente Público: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN


	Resumen narrativo
	Indicador
	Tipo
	Formula
	Variable
	Variable
	1er trim.
	2do Trim.
	1er sem.
	3er Trim.
	4to Trim.
	2do Sem.
	Anual
	Periodicidad
	Observación

	Promedio de espacios públicos realizados por municipios
	22988
	Promedio
	Sum B/C
	Total acciones de infraestructura realizada en espacios públicos
	Total de municipios con acciones de infraestructura en espacios públicos en el periodo
	N/A
	0
	0
	0%
	0
	1.85
	1.85%
	Semestral
	El indicador corresponde a un promedio de 1.85 acciones por municipio  programado

	Porcentaje de obras con proyecto ejecutivo terminado
	22989
	Procentaje
	(B/C)*100
	Número de acciones de infraestructura que cuenta con el proyecto ejecutivo terminado
	Total de acciones de infraestructura
	-999
	100%
	100%
	0%
	0%
	100%
	100%
	Trimestral
	 

	Porcentaje de obras entregadas de acuerdo a la norma
	22990
	Procentaje
	(B/C)*100
	Número de obras entregadas de acuerdo a la norma
	Total de acciones de infraestructura
	-999
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%
	100%
	Trimestral
	El avance de las obras se reflejó hasta el segundo semestre de año 

	Porcentaje de servicios conexos entregados de acuerdo a la norma
	22991
	Procentaje
	(B/C)*100
	Número de servicios conexos entregado de acuerdo a la norma
	Total de servicios conexos
	-999
	0%
	0%
	0%
	0%
	0
	0%
	Trimestral
	No se realizaron servicios conexos




	-997
	Sin medición previa
	SM

	-998
	No Aplica
	N/A

	-999
	No disponible
	N/D


_1806835104.unknown

